PROYECTO SISTEMA POS CON GESTIÓN DE INVENTARIOS STOCKA

ACTA No. 02

| Reunión / Tema | Revisión del borrador del MER |  |  | Elaboró | Isabella Sandoval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 02/09/2026 | Inicio | 2:00 p. m. | Final | 3:00 p. m. |
| Lugar | Universidad Icesi |  |  |  |  |
| Próxima reunión | 09/09/2026 | Inicio | 2:00 p. m. | Lugar | Universidad Icesi |

| Integrantes | Institución | Asistió | No Asistió |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Jacobo Sandoval | Universidad Icesi | x |  |
| Isabella Sandoval | Universidad Icesi | x |  |
| Felipe Cuadros | Universidad Icesi | x |  |
| Juan Fernando Devia | Universidad Icesi | x |  |

Agenda

- Seguimiento a los compromisos del acta 01. - Revisión conjunta del borrador del modelo entidad-relación. - Discusión de los puntos del modelo que quedaron abiertos la semana pasada. - Validación de atributos, identificadores y dominios. - Verificación de que los reportes R1 a R5 se puedan obtener del modelo. - Organización de la Entrega 1.

Desarrollo del Tema

- Seguimiento a los compromisos anteriores: Juan Jacobo presentó el caso con los ajustes de redacción; como el profesor todavía no ha publicado la realimentación de la Entrega 0, la revisión de fondo queda pendiente. Felipe presentó el borrador del MER con las diez entidades y sus relaciones. Juan Fernando entregó el diccionario de atributos de forma parcial: le faltan MOVIMIENTO_INVENTARIO y TURNO_CAJA. Isabella dejó creada la estructura del repositorio con las carpetas doc, model y src, el Readme.md y la bitácora de prompts. El acta 01 quedó publicada en la carpeta doc. - Se revisó el borrador entidad por entidad verificando nombres, relaciones, cardinalidades y participación total o parcial. El modelo resistió bien la revisión, pero salieron cuatro cambios que hay que incorporar. - Primer cambio: el detalle de la venta y el de la compra se modelan como entidades débiles DETALLE_VENTA y DETALLE_COMPRA, dependientes de VENTA y COMPRA respectivamente, porque una transacción admite varios productos (HU-01 y HU-04). - Segundo cambio: se crea la entidad PAGO asociada a VENTA, en lugar de dejar el método de pago como atributo. Es la única forma de cumplir HU-02, donde una misma venta se cobra parte en efectivo y parte por transferencia, y de que solo el efectivo afecte el esperado del turno. - Tercer cambio: VENTA queda obligatoriamente asociada a TURNO_CAJA, para que el modelo refleje la regla de que no se puede vender con el turno cerrado (HU-01 y HU-06). - Cuarto cambio: se agrega DEVOLUCION referida a DETALLE_VENTA y no a VENTA, porque la regla de negocio limita la cantidad devuelta a la cantidad vendida de ese producto en esa venta. - Se discutió si CLIENTE debía ser obligatorio en VENTA. Se acordó dejar la participación opcional, porque en un micronegocio la mayoría de las ventas son de mostrador y obligar a identificar al comprador iría en contra del caso. - Dificultad: el diagrama se volvió difícil de leer al poner todos los atributos. Se decidió que el PDF del MER muestre los identificadores y los atributos principales, y que el resto quede en el diccionario de atributos como documento aparte. - Se revisaron los cinco reportes contra el modelo. R1, R2, R3 y R4 salen sin problema. Para R5 hubo que confirmar que MOVIMIENTO_INVENTARIO guarda la fecha de cada movimiento, porque sin eso no se puede calcular la rotación ni identificar los productos sin ventas en N días. - Redistribución de tareas: el diccionario de atributos resultó más largo de lo que se había estimado, así que Isabella apoya a Juan Fernando con las entidades de inventario y de caja, y la revisión de nomenclatura se hace al final sobre el documento ya completo. - Se recordó que la Entrega 1 está en nivel 2 de uso de IAG, de modo que el modelo debe ser construido por el equipo y todo prompt usado tiene que quedar registrado en la bitácora.

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega |
| Incorporar al MER los cuatro cambios acordados (DETALLE_VENTA, DETALLE_COMPRA, PAGO y DEVOLUCION) y ajustar las cardinalidades. | Felipe Cuadros | 09/09/2026 |
| Completar el diccionario de atributos de MOVIMIENTO_INVENTARIO y TURNO_CAJA. | Juan Fernando Devia | 09/09/2026 |
| Apoyar el diccionario de las entidades de inventario y caja, y revisar las convenciones de nomenclatura del modelo. | Isabella Sandoval | 09/09/2026 |
| Dejar lista la versión final del enunciado del caso y de la especificación de requerimientos para la Entrega 1. | Juan Jacobo Sandoval | 09/09/2026 |
| Exportar el PDF del MER y comprimir el .dmd con su carpeta en la carpeta model del repositorio. | Felipe Cuadros | 09/09/2026 |
| Publicar el acta 02 en la carpeta doc y revisar qué pide Saman para la Entrega 1. | Juan Jacobo Sandoval | 04/09/2026 |

Agenda Tentativa Próxima Reunión

- Seguimiento a los compromisos de esta reunión. - Revisión final del MER con los cambios ya incorporados. - Verificación de la lista de entregables de la Entrega 1. - Envío de la Entrega 1 por Saman. - Planeación del trabajo de las semanas 6 a 9: transformación al modelo relacional.