PROYECTO SISTEMA POS CON GESTIÓN DE INVENTARIOS STOCKA

ACTA No. 03

| Reunión / Tema | Cierre y entrega del modelo conceptual (Entrega 1) |  |  | Elaboró | Isabella Sandoval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 09/09/2026 | Inicio | 2:00 p. m. | Final | 3:00 p. m. |
| Lugar | Universidad Icesi |  |  |  |  |
| Próxima reunión | 16/09/2026 | Inicio | 2:00 p. m. | Lugar | Universidad Icesi |

| Integrantes | Institución | Asistió | No Asistió |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Jacobo Sandoval | Universidad Icesi | x |  |
| Isabella Sandoval | Universidad Icesi | x |  |
| Felipe Cuadros | Universidad Icesi | x |  |
| Juan Fernando Devia | Universidad Icesi | x |  |

Agenda

- Seguimiento a los compromisos del acta 02. - Revisión final del MER. - Verificación de los entregables de la Entrega 1 contra la rúbrica. - Envío por Saman y actualización del repositorio. - Planeación de las semanas 6 a 9.

Desarrollo del Tema

- Seguimiento a los compromisos anteriores: los cuatro cambios quedaron incorporados al MER; el diccionario de atributos se terminó con el apoyo de Isabella; el caso y los requerimientos quedaron en su versión final; el PDF y el .dmd comprimido se subieron a la carpeta model el lunes. Todos los compromisos se cumplieron. - Se hizo una última revisión del modelo, entidad por entidad y relación por relación, con el documento del caso al lado para confirmar que nada quedara suelto. - Correcciones menores acordadas en la sesión: se unificó el nombre de MOVIMIENTO_INVENTARIO, que en dos relaciones aparecía en singular y en otra en plural; se corrigió la cardinalidad entre PROVEEDOR y COMPRA, que estaba invertida; y se completaron los nombres de tres relaciones que habían quedado en blanco. - Quedó un punto sin resolver: el punto de reorden está como atributo de PRODUCTO, pero el caso contempla varias sucursales y un mismo producto puede necesitar un punto de reorden distinto en cada una. Se decidió dejarlo así para la Entrega 1 y resolverlo en el modelo relacional, dejando constancia en esta acta para no perderlo de vista. - Dificultad: al exportar desde Data Modeler el PDF salía cortado en los bordes. Felipe lo resolvió ajustando el tamaño de página y la escala del diagrama antes de exportar. - Se revisó la lista de entregables contra la rúbrica del curso: enunciado del caso ajustado, especificación de requerimientos ajustada, modelo ER en PDF, fuentes del .dmd comprimidas, Readme.md con la presentación del proyecto y los nombres y códigos de los integrantes, acuerdos de trabajo, bitácora de reuniones con las actas 01, 02 y 03, y bitácora de prompts. Todo quedó completo. - Isabella confirmó que la bitácora de prompts está al día y que los prompts registrados corresponden únicamente a organización de ideas y verificación de fuentes, dentro del nivel 2 de uso de IAG que autoriza la entrega. - La entrega se envió por Saman durante la reunión. Juan Jacobo hizo el envío y compartió el pantallazo de confirmación en el grupo. - Planeación de las semanas 6 a 9: la transformación al modelo relacional se hará con ingeniería directa desde Data Modeler, pero el resultado automático se revisa manualmente tabla por tabla, porque la herramienta no siempre nombra bien las llaves foráneas ni resuelve como uno quiere las entidades débiles. La Entrega 2 es en la semana 10. - Se acordó que cada integrante repase por su cuenta las reglas de transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional antes de la próxima reunión, para que la revisión conjunta no se atasque.

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega |
| Repasar las reglas de transformación del MER al modelo relacional antes de la próxima sesión. | Todo el equipo | 16/09/2026 |
| Generar la versión inicial del modelo relacional por ingeniería directa en Data Modeler y revisar el resultado automático. | Felipe Cuadros | 16/09/2026 |
| Definir los tipos de datos y las restricciones de dominio para cantidades, precios, fechas y estados. | Juan Fernando Devia | 16/09/2026 |
| Preparar la lista de verificación de normalización y las convenciones de nombres para tablas, llaves primarias y foráneas. | Isabella Sandoval | 16/09/2026 |
| Revisar la realimentación de la Entrega 1 cuando el profesor la publique y repartir los ajustes que salgan. | Juan Jacobo Sandoval | 16/09/2026 |
| Publicar el acta 03 en la carpeta doc del repositorio. | Juan Jacobo Sandoval | 11/09/2026 |

Agenda Tentativa Próxima Reunión

- Seguimiento a los compromisos de esta reunión. - Revisión del resultado de la transformación automática, tabla por tabla. - Acuerdo sobre llaves primarias, llaves foráneas y convenciones de nombres. - Solución del punto de reorden por sucursal, que quedó pendiente. - Reparto de las tablas entre los integrantes.