PROYECTO SISTEMA POS CON GESTIÓN DE INVENTARIOS STOCKA

ACTA No. 04

| Reunión / Tema | Transformación al modelo relacional |  |  | Elaboró | Isabella Sandoval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 16/09/2026 | Inicio | 2:00 p. m. | Final | 3:00 p. m. |
| Lugar | Universidad Icesi |  |  |  |  |
| Próxima reunión | 23/09/2026 | Inicio | 2:00 p. m. | Lugar | Universidad Icesi |

| Integrantes | Institución | Asistió | No Asistió |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Jacobo Sandoval | Universidad Icesi | x |  |
| Isabella Sandoval | Universidad Icesi | x |  |
| Felipe Cuadros | Universidad Icesi | x |  |
| Juan Fernando Devia | Universidad Icesi | x |  |

Agenda

- Seguimiento a los compromisos del acta 03. - Revisión del resultado de la transformación automática. - Definición de llaves primarias, foráneas y convenciones de nombres. - Solución de los puntos que quedaron abiertos en la Entrega 1. - Reparto de las tablas entre los integrantes.

Desarrollo del Tema

- Seguimiento a los compromisos anteriores: Felipe trajo el modelo relacional generado por ingeniería directa; Juan Fernando trajo la propuesta de tipos de datos y restricciones de dominio; Isabella trajo la lista de verificación de normalización y las convenciones de nombres. El compromiso de Juan Jacobo queda abierto porque la realimentación de la Entrega 1 todavía no ha sido publicada; se revisará en cuanto aparezca. - Se revisó tabla por tabla el resultado automático de Data Modeler. La transformación de las entidades fuertes salió bien, pero hubo que corregir a mano los nombres de casi todas las llaves foráneas y rehacer la forma en que la herramienta resolvió las entidades débiles. - Se acordó que las entidades fuertes lleven llave primaria sustituta numérica, y que las tablas de detalle (DETALLE_VENTA y DETALLE_COMPRA) lleven llave primaria compuesta por la llave de la transacción y la del producto. La discusión tomó buena parte de la reunión; se optó por la llave compuesta porque expresa mejor la dependencia del detalle respecto de la venta y evita tener que crear una restricción única adicional. - Convenciones de nombres acordadas: tablas en singular y mayúsculas, columnas en minúscula con guion bajo, y restricciones con prefijo según el tipo (PK_, FK_, UQ_ y CK_) seguido del nombre de la tabla. Isabella deja las convenciones escritas en la carpeta doc para que todos tiren de la misma cuerda. - La regla de que el código de barras es único por negocio se implementa como restricción única compuesta sobre el negocio y el código, no como una única sobre la columna sola, porque dos negocios distintos pueden manejar el mismo código. - Se resolvió el punto que quedó abierto en la Entrega 1: se crea la tabla PRODUCTO_SUCURSAL, que guarda el punto de reorden y el precio por sucursal. Así un mismo producto puede tener parámetros distintos en cada punto de venta y el reporte R2 sigue funcionando. - Dificultad: no había acuerdo sobre cómo manejar el rol del usuario. Se discutió dejarlo como columna con una restricción CHECK o crear una tabla ROL. Se decidió por la tabla ROL, para poder agregar o cambiar roles sin modificar el esquema; la regla de HU-08 de un rol activo por usuario se mantiene con la llave foránea en USUARIO. - Redistribución de tareas: la carga de Felipe creció bastante con el ajuste manual de las llaves, así que Juan Fernando toma las tablas de caja y pagos y Felipe se queda con las de inventario, productos y transacciones. - Se confirmó que la Entrega 2 sigue en nivel 2 de uso de IAG, igual que las anteriores, y que el modelo relacional debe ser trabajo del equipo.

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega |
| Dejar el modelo relacional con todas las tablas, llaves primarias y foráneas de productos, inventario y transacciones. | Felipe Cuadros | 23/09/2026 |
| Modelar las tablas PRODUCTO_SUCURSAL, TURNO_CAJA y PAGO con sus restricciones de dominio. | Juan Fernando Devia | 23/09/2026 |
| Aplicar la lista de verificación de 1FN, 2FN y 3FN sobre las tablas ya definidas y reportar los hallazgos. | Isabella Sandoval | 23/09/2026 |
| Actualizar el documento del caso y los requerimientos con los cambios que salieron del modelo relacional. | Juan Jacobo Sandoval | 23/09/2026 |
| Escribir las convenciones de nombres acordadas y subirlas a la carpeta doc. | Isabella Sandoval | 18/09/2026 |
| Publicar el acta 04 en la carpeta doc del repositorio. | Juan Jacobo Sandoval | 18/09/2026 |

Agenda Tentativa Próxima Reunión

- Seguimiento a los compromisos de esta reunión. - Resultados de la revisión de normalización. - Decisión sobre los atributos derivados del modelo. - Verificación de los reportes R1 a R5 contra el modelo relacional. - Revisión del avance frente al cronograma de la Entrega 2.