PROYECTO SISTEMA POS CON GESTIÓN DE INVENTARIOS STOCKA

ACTA No. 07

| Reunión / Tema | Revisión final y preparación de la Entrega 2 |  |  | Elaboró | Isabella Sandoval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 07/10/2026 | Inicio | 2:00 p. m. | Final | 3:00 p. m. |
| Lugar | Universidad Icesi |  |  |  |  |
| Próxima reunión | 14/10/2026 | Inicio | 2:00 p. m. | Lugar | Universidad Icesi |

| Integrantes | Institución | Asistió | No Asistió |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Jacobo Sandoval | Universidad Icesi | x |  |
| Isabella Sandoval | Universidad Icesi | x |  |
| Felipe Cuadros | Universidad Icesi | x |  |
| Juan Fernando Devia | Universidad Icesi | x |  |

Agenda

- Seguimiento a los compromisos del acta 06. - Revisión final de los entregables de la Entrega 2 contra la rúbrica. - Verificación de los reportes R1 a R5 sobre el modelo definitivo. - Últimos ajustes y organización del envío por Saman. - Organización del trabajo de la Entrega 3.

Desarrollo del Tema

- Seguimiento a los compromisos anteriores: todos quedaron cumplidos. Felipe aplicó los ajustes de la realimentación al MER y lo volvió a exportar; Isabella completó las dependencias funcionales de las tablas de catálogo y cerró la verificación de 3FN; Juan Fernando dejó escritas las restricciones de dominio y los CHECK; Juan Jacobo actualizó el caso y los requerimientos; el PDF del modelo relacional y el .dmd quedaron en la carpeta model, y la bitácora de prompts está al día. - Se revisó uno por uno el listado de entregables de la Entrega 2 contra la rúbrica del curso, abriendo cada archivo en el repositorio para confirmar que estuviera y que fuera la versión correcta. - De esa revisión salieron dos pendientes. El primero: el Readme.md todavía enlaza el PDF del MER de la Entrega 1 y no el corregido, así que hay que actualizar los enlaces. El segundo: dos tablas quedaron sin comentario descriptivo en Data Modeler, lo que deja huecos en la documentación del modelo. - Se recorrieron los cinco reportes sobre el modelo definitivo, escribiendo para cada uno el esquema de la consulta: qué tablas intervienen, qué uniones hacen falta y por qué columnas se agrupa. Todos quedaron cubiertos. - R3 obligó a detenerse en el costo promedio. Se confirmó que se recalcula al registrar cada compra y se guarda en PRODUCTO_SUCURSAL; se dejó la justificación escrita junto a la de los demás atributos derivados, porque es el mismo criterio que se aplicó al total de la venta: son valores que dependen del momento en que ocurrió la transacción y recalcularlos después daría un resultado distinto. - Dificultad: se discutió si el modelo había quedado demasiado grande con dieciocho tablas. Se revisó una por una y cada tabla responde a un requerimiento del caso, así que no se recortó nada. Lo que sí se decidió fue dividir el diagrama en dos vistas, una de ventas y caja y otra de inventario y compras, porque en una sola página el PDF queda ilegible. - Se dejó constancia de que, al cierre de esta reunión, la Entrega 2 todavía no ha sido enviada. El envío queda a cargo de Juan Jacobo, una vez Felipe suba el PDF corregido y el Readme.md quede actualizado, y debe hacerse antes del cierre de la semana. - Sobre la Entrega 3 se revisó lo que pide la rúbrica: script DDL documentado, inserts con suficientes registros para que cada reporte devuelva al menos diez filas, las consultas de los reportes con agrupamiento, uniones internas y externas, ordenamiento y al menos un TOP, y un script PL/SQL con mínimo un procedimiento almacenado, una función y un disparador. Es en la semana 16, con sustentación en la 17. - Se acordó empezar el borrador del script DDL apenas salga la Entrega 2, sin esperar la realimentación, porque el modelo ya está estable y hay tiempo de sobra para ajustarlo si llega alguna observación. - Se recordó que la Entrega 3 sube a nivel 4 de uso de IAG, lo que permite usarla de forma estratégica pero obliga a citar todo contenido generado y a documentar los riesgos del uso de estas herramientas en un contexto profesional. Se acordó que ese documento no se deje para el final.

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega |
| Corregir las dos tablas sin descripción, dividir el diagrama en dos vistas y volver a exportar el PDF del modelo relacional. | Felipe Cuadros | 09/10/2026 |
| Actualizar los enlaces del Readme.md y enviar la Entrega 2 por Saman antes del cierre de la semana. | Juan Jacobo Sandoval | 09/10/2026 |
| Hacer la revisión final del repositorio antes del envío: estructura de carpetas, actas 01 a 07 y bitácoras. | Isabella Sandoval | 09/10/2026 |
| Publicar el acta 07 en la carpeta doc del repositorio. | Juan Jacobo Sandoval | 09/10/2026 |
| Preparar el borrador del script DDL a partir del modelo relacional. | Juan Fernando Devia | 14/10/2026 |
| Leer los requisitos de la Entrega 3 y proponer cómo repartir el trabajo de SQL y PL/SQL. | Todo el equipo | 14/10/2026 |

Agenda Tentativa Próxima Reunión

- Confirmación del envío de la Entrega 2 y revisión de la realimentación si ya llegó. - Revisión del borrador del script DDL. - Definición de los datos de prueba, con al menos diez registros por reporte. - Reparto del trabajo de consultas y de PL/SQL. - Planeación del documento de riesgos del uso de IAG.